



LUMINI BRASIL S.A.

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

1º SEMESTRE

**LUMINI: SENSORES DE LUZ INTELIGENTES**

A LUZ PARA SEU NEGÓCIO

GMUD – ATUALIZAÇÃO DASHBOARD 04/12/24

Fábiam Damaceno ...... 01242039

Igor Oliveira ............... 01242085

Izael Junior ................. 01242032

Natã Chaves .................. 0124140

Ricardo Nicolau ......... 01242024

São Paulo

2024

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PLANO DE MUDANÇA | | DOCUMENTO INTERNO |
| Mudança: | Atualização Dashboard |
| Data: | 04/12/2024 |
| **Integrantes:** | Fábiam Damaceno  Igor Oliveira  Natã Chaves  Izael Júnior Ricardo Oliveira | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atualizar as Dashboards do cliente, mudança do Layout (CSS), a reconstrução dos gráficos para adicionar mais intuitividade (JS), alterar rotas do BackEnd em contato com o Banco, alterar o Banco de Dados para suportar a nova extração de informação (MySql). | | | | | | | |
| Problema | O problema atual é a falta de intuitividade ao utilizar a Dashboard, os dados não estão claros para o cliente. Necessita-se tornar mais visual e palpável as informações contidas. | | | | | | |
| Objetivo | Aumentar a entrega de Valor ao cliente na parte principal do produto. | | | | | | |
| Onde:  (X) Produção  ( ) Homologação | Serviço: DashBoard | | Item de configuração: Site Lumini | | | | |
| Requisitos | - Alterar o Layout estético da Dashboard;  - Alterar o Layout dos dados gráficos;  - Alterar o Banco de Dados para suportar mudança dos Selects;  - Alterar as rotas de conexão com o Banco de Dados;  - Alterar capacidade da Máquina Virtual devido à atualização. | | | | | | |
| Procedimentos Operacionais | **Atividade** | **Descrição** | | **Responsável** | **Backup** | **Início** | **Término** |
| Adequar o Banco de Dados com as tabelas e comandos (select) necessários. | Alterando a modelagem e script já criados para um novo aprovado e testar | | Ricardo Oliveira | Igor Oliveira | 00:00h | 00:45h |
| Adaptar a quantidade de armazenamento (RAM) e (HD) | Mudar a configuração do ambiente virtual | | Igor Oliveira | Izael Júnior | 00:45h | 01:30h |
| Atualizar o Layout de Alertas | Alterando o código antigo para o novo | | Izael Júnior | Igor Oliveira | 01:30h | 02:05h |
| Atualizar as funcionalidades do site | Alterando o código antigo para o novo | | Igor Oliveira | Ricardo Oliveira | 02:05h | 02:25h |
| Última validação | Testes da integração do novo código | | Izael Júnior | Izael Júnior | 02:25h | 03:00h |
| Início: 26/11/2024 às 00:00 Término: 26/11/2024 às 03:00 | | | | | | | |
| Tempo de Rollback: 45 minutos | | | | | | | |
| Total de Horas previsto: 3 horas | | | | | | | |
| **Responsáveis:** | | | | | | | |
| Fábiam Damaceno | | | | Ricardo Oliveira | | | |
| Izael Júnior | | | | Natã Chaves | | | |
| Igor Oliveira | | | |  | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Final | Procedimento finalizado? ( ) Sim ( ) Não ( ) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Resultado alcançado? ( ) Sim ( ) Não ( ) Ainda não é possível avaliar  Haverá uma nova GMUD? ( ) Sim ( ) Não ( )  Observações \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| Cientes | |
| Nome Responsável 1: | Nome Responsável 2: |
| Assinatura 1: | Assinatura 2: |